|  | Samodzielny Publiczny SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000 euro, art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

na:

„Roboty budowlane związane z przebudową, modernizacją i adaptacją pomieszczeń II piętra segmentu C Szpitala przy ul. Zegadłowicza 3 z przeznaczeniem na lokalizację oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej”

Wspólny Słownik Zamówień CPV 45.22.40.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1

Znak sprawy: ZZP-2200-32/11

SPIS TREŚCI:

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI       ZAMÓWIENIA.

III.	MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

IV.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V.	INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX.          TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XIV.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XV.        POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XVI.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z     ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

zatwierdził w dniu ……………….

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń,

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy,

- Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót,

- Załącznik nr 5 - Wykaz osób,

- Załącznik nr 6 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

- Załącznik nr 7  - Przedmiary robót,

- Załącznik nr 8 – Wykaz wyposażenia.

# Nazwa i adres Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu

ul. Szpitalna 1

41-219 Sosnowiec

Regon: 240837054

NIP: 644-337-38-32

Tel. (032) 41 30 111

Fax (032) 41 30 112

www.szpital.sosnowiec.pl

zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# Opis (określenie) przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji  zamówienia.

    - Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową, modernizacją i adaptacją pomieszczeń II piętra segmentu C Szpitala przy ul. Zegadłowicza 3 z przeznaczeniem na lokalizację oddziału chirurgii urazowo-ortopedyczne. Szczegółowy zakres robót objętych umową określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wyszczególnione w pkt. 2, które stanowią załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie wynikające z dokumentacji projektowej. Szczegółowy opis przedmiotu stanowiącego wyposażenie zawiera załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

    - Dokumentacja projektowa zawiera:

- projekty:

  - architektury – projekt budowlany wykonawczy,

konstrukcji,

  - instalacje sanitarne – projekt wykonawczy,

  - instalacji elektroenergetyczne – projekt budowlano- wykonawczy,

  - instalacje niskoprądowe – projekt budowlano-wykonawczy;

b) specyfikacje:

  - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – część  budowlana,

  - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – część instalacyjna,

  - specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót – część instalacyjna elektryczna,

  - specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót – część instalacyjna niskoprądowa;

c) przedmiary robót.

3. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia.

4 Przedmiot umowy realizowany będzie w czynnym obiekcie szpitalnym. Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego ustalania z Zamawiającym z wyprzedzeniem, godzin pracy sprzętu mechanicznego i głośnych robót, które mogą przeszkadzać w normalnym funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych. Zamawiający nie wyraża zgody na korzystanie przez Wykonawcę z wind szpitalnych i osobowych.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prac budowlanych 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z wyłączeniem prac powodujących zakłócenie ciszy nocnej tj. w godzinach od 20:00 do 7:00.

6. Zamówienie realizowane jest w ramach dotacji Gminy dla zadania pn: „Projekty budowlane i przebudowa budynków szpitalnych w tym oddziałów szpitalnych wraz z przynależną infrastrukturą i wyposażeniem przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej 1 – realizacja w etapach”.

7. Zamawiający ustala zebranie Wykonawców w dniu 19.05.2011r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zegadłowicza 3 (Dział Realizacji Inwestycji) celem przeprowadzenia wizji lokalnej lub na wniosek Wykonawców w innym terminie  nie późniejszym jednak niż na 5 dni przed datą otwarcia ofert. Termin inny niż wskazany wyżej zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w informacjach dotyczących przedmiotowego postępowania.

8. Miejsce i termin realizacji zamówienia:

      - termin realizacji - do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy w następujących po sobie etapach:

Etap I – roboty budowlane w części wschodniej II p segmentu C (odcinek pielęgnacyjny II)  począwszy od pomieszczenia oznaczonego w dokumentacji projektowej nr C 2.71 -szyb windowy

Etap II – malowanie pomieszczeń w istniejących pomieszczeniach o/chirurgii urazowo-    ortopedycznej

Etap III – roboty budowlane w części zachodniej II p segmentu C (odcinek pielęgnacyjny I)

W związku z koniecznością translokacji oddziałów szpitalnych Zamawiający zastrzega sobie po zakończeniu Etapu I i Etapu II 7 dniową przerwę w realizacji robót budowlanych.

Przerwa w realizacji robót nie wydłuża terminu zakończenia robót.

b) miejsce realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec,                            ul. Zegadłowicza 3.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

a.   posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b.   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – tj.:

- udokumentowanie wykonania (zakończenia – rozpoczęcie robót może mieć miejsce wcześniej) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 3 500 000,00zł brutto;

- dysponowanie osobami, które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami prawa budowlanego w specjalnościach:

- instalacyjnej w zakresie instalacji gazowych, wodociągowych

i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- konstrukcyjno-budowlanej.

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Osoby, które będą pełnić funkcję kierowników robót muszą wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych w swoich specjalnościach.

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oceniane będą na podstawie analizy treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego wymienionych w SIWZ.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  stosuje się odpowiednio  § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy  posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

- należy wykazać, że Wykonawca wykonał  w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż                  3 500 000,00zł brutto.

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych robót. W wykazie należy podać wartości, daty i miejsca wykonania robót wraz z dołączonymi dokumentami, potwierdzającymi należyte ich wykonanie.

- należy wykazać, że Wykonawca dysponuje osobami, które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń określone przepisami prawa budowlanego w specjalnościach:

- instalacyjnej w zakresie sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- konstrukcyjno-budowlanej,

zgodnie z ustawą Prawo budowlane  i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie:

a) przedłożonego przez Wykonawcę dokumentu tj. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym i uprawnieniach określonych w rozdziale IV punkt 1b niniejszej specyfikacji, sporządzony przez wykonawcę według załącznika nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykaz musi zawierać:

– imię i nazwisko osoby,

– opis doświadczenia zawodowego osób zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale IV punkt 1b specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiednio dla pełnionej funkcji; musi zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia pełnienia przedmiotowej funkcji; opis doświadczenia zawodowego może zostać dołączony do oferty przetargowej jako odrębny dokument – w takim przypadku w tabeli należy wpisać nazwę załącznika i numer strony oferty, na której ten opis został załączony,

– numer uprawnień wraz z ich szczegółowym zakresem i nazwą organu, który je wydał,

b) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zawarte w punkcie 4 formularza „Oferta”.

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Zamawiający żąda:

-   zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualna datą ważności i identyfikującą producenta i typ wyroby) lub deklarację zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej.

- katalogi oferowanego sprzętu lub inne dokumenty w języku polskim zawierające szczegółowy opis sprzętu medycznego.

6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

8. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez notariusza.

9. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

- formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

- formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

- formularz - wykaz wykonanych robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4  do SIWZ.

- formularz - wykaz osób wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,

- formularz - wykaz wyposażenia stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 9 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 94 460,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w punkcie 1, rozdziału X niniejszej specyfikacji. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta:  59 1020 2498 0000 8402 0025 7089.

2. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:

1) w art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw,

2) w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą.

Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

- Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.szpital.sosnowiec.pl. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie 5 dni Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku przekazania SIWZ w formie papierowej opłata za Specyfikację wynosi 450,00 złotych (słownie: czterystapięćdziesiąt złotych 00/100) za zaliczeniem pocztowym.

- Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa                    w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych i Zawierania Umów, tel: (32) 41 30 130,  41 130 131

zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w

nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na całość przedmiotu  zamówienia.

- Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie : „nie dotyczy”.

- Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

- Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

- Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

- Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Roboty budowlane związane z przebudową, modernizacją i adaptacją pomieszczeń II piętra segmentu C Szpitala przy ul. Zegadłowicza 3 z przeznaczeniem na lokalizację oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej” ZZP-2200-32/11 Nie otwierać przed: 03.06.2011r. godz. 1030”

- Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty  należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu,

41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia:  03.06.2011r.

do godz. 1000

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający otworzy oferty w dniu 03.06.2011r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych i Zawierania Umów Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową na Formularzu oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ).

2. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarze robót,  które po przeliczeniu przez Wykonawcę stanowić będą kosztorys ofertowy wykonany metodą szczegółową jako załącznik do oferty według następujących zasad:

-  wszystkie pozycje kosztorysowe muszą zawierać cenę jednostkową pozycji,

- ceny jednostkowe pozycji, określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. 	Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w przedmiarach robót.

4. 	Brak pozycji w kosztorysie ofertowym, występującej w przedmiarze robót, której nie da się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, spowoduje odrzucenie oferty.

5.  Wpisanie zera w pozycji kosztorysowej dotyczącej ceny będzie traktowane jako upust kupiecki.

6. 	Ostateczną cenę brutto oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego + należny podatek VAT.

7. Cena musi zawierać wszystkie koszty, wynikające z projektów budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również następujące koszty: planu BIOZ, koszty związane ze spełnieniem wymagań BHP i p.poż, koszty zawarcia ubezpieczenia, opracowania planu gospodarki odpadami, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, robót demontażowych i wyburzeniowych, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie kosztorysowe opisane w art. 630 § 1 zd. 2 oraz art. 630 § 2 i art. 631 kodeksu cywilnego.

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 100%

1. Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert

Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik

P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

2. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia, przez któregoś z wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 5% ceny brutto podanej w jego ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.).

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta:  59 1020 2498 0000 8402 0025 7089.

3. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie zamawiającego w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli zamawiający wymaga, aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.

6. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.  Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 6 ustawy Pzp do 50% zamówienia podstawowego w zakresie wykonywania prac remontowo-budowlanych związanych z budową i przebudową budynków szpitalnych w tym oddziałów szpitalnych wraz z przynależną infrastrukturą i wyposażeniem.

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy  stanowi załącznik nr 3.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faks lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni  od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli:

a) do postępowania zostanie złożona tylko jedna oferta,

b) nie zostanie odrzucona żadna oferta,

c) nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2. Zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze:

a) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (DzU nr 48, poz. 280),

b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (DzU nr 41, poz. 238).

Załącznik nr 1

ZZP-2200-32/11

……………………………………

(pieczęć firmowa  Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: ........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

- Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego roboty budowlane pn: „Roboty budowlane związane z przebudową, modernizacją i adaptacją pomieszczeń II piętra segmentu C Szpitala przy

ul. Zegadłowicza 3 z przeznaczeniem na lokalizację oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej”, oferuję  wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ o łącznej kwocie:

| Wartość zamówienia netto (zł) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość zamówienia brutto (zł) |
| --- | --- | --- |

Powyższa wartość została wyliczona na podstawie kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik do oferty i obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Warunki płatności i termin wykonania zamówienia

a) akceptujemy termin płatności do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktury,

b) oświadczamy, że realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie: do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy w następujących po sobie etapach:

Etap I – roboty budowlane w części wschodniej II p segmentu C (odcinek pielęgnacyjny II)  począwszy od pomieszczenia oznaczonego w dokumentacji projektowej nr C 2.71 -szyb windowy

Etap II – malowanie pomieszczeń w istniejących pomieszczeniach o/chirurgii urazowo-    ortopedycznej

Etap III – roboty budowlane w części zachodniej II p segmentu C (odcinek     pielęgnacyjny I)

Po zakończeniu Etapu I i Etapu II nastąpi 7 dniowa przerwa w realizacji robót budowlanych.

3. Oświadczamy, iż spełniamy warunek udziału w postępowaniu opisany w rozdziale V punkt 3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia będącej podstawą do złożenia niniejszej oferty. Wykaz robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, są załącznikami do niniejszej oferty.

4. Oświadczamy, że dysponujemy osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami do stanowisk jakie zostaną im powierzone, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykaz tych osób wraz z opisem ich doświadczenia zawodowego, wykształcenia i opisem uprawnień budowlanych oraz informacja o podstawie dysponowania ww. osobami są załącznikami do niniejszej oferty.

5. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą, przedstawimy kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że jesteśmy ubezpieczeni, zgodnie z warunkami określonymi w §7 projektu umowy.

6.  Okres gwarancji  i rękojmi

a) Udzielamy …………* miesięcznej gwarancji na wykonaną robotę budowlaną (minimum 60  miesięcy) od dnia odbioru końcowego i przejęcia przedmiotu odbioru do użytkowania.

b) Udzielamy ..............* miesięcznej gwarancji na sprzęt medyczny (min.24 miesięcy), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczy: .................... .

b) Udzielamy 36 miesięcznej rękojmi, licząc od dnia zakończenia przez Zamawiającego czynności  odbioru końcowego i przejęcia przedmiotu odbioru do użytkowania.

7. Oferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Polski na podstawie świadectw: certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualną datą ważności i identyfikującą producenta i typ wyrobu) lub deklarację zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej.

8. Oświadczam(-y), że następująca część zamówienia: .......................................................................................* będzie powierzona podwykonawcom.

9. Niniejszym oświadczam(-y), że:

- Zapoznałem/liśmy się z SIWZ i postawionymi w niej wymaganiami i nie wnoszę (wnosimy) do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, w tym:

a) zapoznałem/liśmy się i szczegółowo przeanalizowaliśmy dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

b) zapoznałem/liśmy się z placem budowy.

2. Zapoznałem/liśmy się z zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projektem umowy i projekt ten został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

3. Jestem/śmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

10. W przypadku wyboru naszej firmy do realizacji przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy, w formie .........................................................

11. Wadium w kwocie ….......... *zł ( złotych) zostało wniesione w formie: ................................................................................................* Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: ................................................... *Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

* pola zaznaczone gwiazdką należy wypełnić

Załącznik nr 2

ZZP-2200-32/11

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

i o niepodleganiu wykluczeniu

Przystępując do przedmiotowego postępowania

oświadczamy, że:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniam warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr  3

ZZP-2200-32/11

UMOWA NR .............  (wzór)

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu, 41 – 219 Sosnowiec,

ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176, posiadającym NIP 644 337 38 32, Regon 240837054,

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Zbigniewa Swobodę,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a firmą……….........................................

z siedzibą w ….............................,

posiadającą NIP: ......................, Regon nr: …..................,

kapitał zakładowy

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. nr 113 poz. 759 ze zm.) przetargu nieograniczonego znak sprawy ZZP-2200-32/11  zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane związane z wykonaniem zadania pn. „Przebudowa, modernizacja pomieszczenia oddziału chirurgii urazowo – ortopedycznej 2-go piętra segmentu C obiektu nr II Szpitala Miejskiego na dz. Nr 4373.11 przy ul. Zegadłowicza 3 w Sosnowcu” będące kontynuacją zadania pn.„Projekty budowlane i przebudowa budynków szpitalnych w tym oddziałów szpitalnych wraz z przynależną infrastrukturą i wyposażeniem przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1 - realizacja w etapach..” zwane dalej przedmiotem umowy.

- Szczegółowy zakres robót objętych umową określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wyszczególnione w pkt. 4, które zostały udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, które stanowią integralną część umowy.

- Szczegółowy wykaz sprzętu medycznego będącego wyposażeniem określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do:

a)	dostarczenia sprzętu medycznego do siedziby Zamawiającego,

b)	dokonania instalacji u bezpośredniego odbiorcy i przekazania go do eksploatacji,

c)	przeprowadzenia szkolenia obsługi w zakresie racjonalnej eksploatacji sprzętu

medycznego,

d)	dostarczenia dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez autoryzowany

serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym,

e)	dostarczenia instrukcji obsługi sprzętu medycznego w języku polskim.

f)	dostarczenia paszportu technicznego sprzętu medycznego.

- Dokumentacja projektowa zawiera:

- projekty:

- architektury – projekt budowlany wykonawczy,

konstrukcji,

- instalacje sanitarne – projekt wykonawczy,

- instalacji elektroenergetyczne – projekt budowlano- wykonawczy,

- instalacje niskoprądowe – projekt budowlano-wykonawczy;

b) specyfikacje:

  - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – część  budowlana,

  - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – część instalacyjna,

  - specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót – część instalacyjna elektryczna

  - specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót – część instalacyjna niskoprądowa

c) przedmiary robót.

- Przedmiot umowy realizowany będzie w czynnym obiekcie szpitalnym. Wykonawca  każdorazowo z wyprzedzeniem będzie ustalał z Zamawiającym godziny pracy sprzętu mechanicznego i głośnych robót które mogą przeszkadzać w normalnym funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych. Zamawiający przy realizacji niniejszej umowy nie wyraża zgody na korzystanie przez Wykonawcę z wind szpitalnych i osobowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prac budowlanych 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z wyłączeniem prac powodujących zakłócenie ciszy nocnej tj. w godzinach od 20:00 do 7:00.

§ 2

TERMIN REALIZACJI

      - Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany w okresie do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy tj do ………………… w następujących po sobie etapach:

Etap I – roboty budowlane w części wschodniej II p segmentu C (odcinek pielęgnacyjny II)  począwszy od pomieszczenia oznaczonego w dokumentacji projektowej nr C 2.71 -szyb windowy

Etap II – malowanie pomieszczeń w istniejących pomieszczeniach o/chirurgii urazowo-ortopedycznej

Etap III – roboty budowlane w części zachodniej II p segmentu C (odcinek pielęgnacyjny I)

      - W związku z koniecznością translokacji oddziałów szpitalnych Zamawiający zastrzega sobie po zakończeniu Etapu I i Etapu II 7 dniową przerwę w realizacji robót budowlanych. Przerwa w realizacji robót nie wydłuża terminu zakończenia robót.

      - Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych zakresów robót, określone zostaną w Szczegółowym Harmonogramie Robót, który Wykonawca sporządzi w uzgodnieniu z Zamawiającym i przedłoży do zatwierdzenia  Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Harmonogram, o którym mowa wyżej uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Zamawiającego, uwarunkowania umowne i technologiczne, istniejący stan urządzeń i instalacji technicznych oraz zawiera:

- rodzaj i zakres rzeczowy robót

- miejsce wykonywania robót  z uwzględnieniem kolejności technologicznej ich

wykonania,

- czas i termin wykonania,

- wartość robót.

      - W przypadku wprowadzenia zmian w treści umowy zgodnie z §15 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zaktualizowany szczegółowy harmonogram robót uwzględniający wprowadzone zmiany.

      - Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się datę potwierdzenia w Dzienniku Budowy przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i podpisanie protokołu odbioru po sprawdzeniu kompletności dokumentów.

Wg daty, zgodnie z pkt.1 niniejszego paragrafu będą naliczane ewentualne kary umowne zgodnie z § 11 niniejszej umowy.

§ 3

WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe za realizacje przedmiotu umowy w kwocie:

netto: ……………………………  zł,

+ należny podatek VAT : ………………….. zł, tj.

brutto: ………………………………..,

słownie: …………………………………………….. zł …./100.

Ustalenie ostatecznej wysokości wynagrodzenia nastąpi poprzez zatwierdzony przez inspektora nadzoru, który działa w imieniu Zamawiającego, obmiar robót  i kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o faktycznie wykonane zakresy robót i  ceny jednostkowe robót zawarte w kosztorysie ofertowym.

- Ceny jednostkowe robót nie ulegną zmianie w trakcie realizacji umowy.

3. W cenach jednostkowych robót uwzględniono koszty nie objęte przedmiarem robót, a konieczne do realizacji przedmiotu Zamówienia, tj.: planu BIOZ, koszty związane ze spełnieniem wymagań BHP i p.poż, koszty zawarcia ubezpieczenia, opracowania planu gospodarki odpadami, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, robót demontażowych i wyburzeniowych, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz inne koszty wynikające z umowy. W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych nie ujętych w przedmiarze robót sporządzany jest przez Strony umowy Protokół zawierający uzasadnienie ich wykonania,

a ustalenie wysokości wynagrodzenia będzie następowało poprzez:

- sporządzenie przez Wykonawcę kosztorysu z potwierdzonym zakresem rzeczowym przez Inspektora nadzoru. Podstawy wyceny ( w przypadku braku odpowiednich pozycji i cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym ) określone w KNR, KNNR, KSNR  lub kalkulacjach indywidualnych uzgodnionych z Zamawiającym.

- kosztorysy na roboty dodatkowe lub zamienne  będą sporządzane w oparciu o składniki kalkulacyjne, ceny materiałów i sprzętu,  przedłożone w kosztorysie ofertowym.

- w przypadku braku cen materiałów i sprzętu w kosztorysie ofertowym, będą one rozliczane  w oparciu o publikacje „Sekocenbud” z okresu ich wbudowania.

4.  Kosztorysy sporządzone w oparciu o w/w założenia wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego.

5.  Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał roboty dodatkowe bez uzyskania jego pisemnej zgody na wykonanie tych robót.

6.   Wynagrodzenie należne Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku ustawowej  zmiany stawki podatku VAT. W związku z tym będzie podlegać automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

7.  Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w  przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny  wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

§ 4

ROZLICZANIE

1. Przedmiot umowy będzie rozliczany w trzech etapach w oparciu o podpisane przez Strony protokoły odbioru robót, sporządzone po zakończeniu etapów robót określonych ust.1 § 2 niniejszej umowy, zgodnie ze Szczegółowym Harmonogramem Robót.

- Trzeci etap - końcowy będzie rozliczony po zakończeniu wszystkich robót i usunięciu ewentualnych usterek oraz rozliczeniu się Wykonawcy z wszystkich zobowiązań wobec Zamawiającego, o których mowa w pkt.4 niniejszego paragrafu na podstawie wystawionej faktury.

- Należność wynikającą z faktur  Zamawiający ureguluje w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz protokołem odbioru i kosztorysem powykonawczym podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru .

- Wykonawca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty ryczałtowej w wysokości 3 000,00 zł brutto z tytułu zużycia energii elektrycznej, oraz 3 000,00 zł brutto z tytułu zużycia wody i 2 000,00 zł brutto z tytułu odprowadzania ścieków.

- Wykonawca ureguluje należność za media określone w ust. 4  na podstawie wystawionej  przez Zamawiającego faktury, w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury.

6.  Rozliczanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywać się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Zamawiającego) lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu powykonawczego.

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności bez zgody Zamawiającego wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również bez pisemnej zgody Zamawiającego zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kc).

§ 5

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Przekazanie terenu budowy dla Etapu I nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Przekazanie terenu budowy dla Etapu II i Etapu III nastąpi do 7 dni od daty protokołu odbioru robót odpowiednio  Etapu I i Etapu II.

- Wyznaczenie i przekazanie miejsca pod zaplecze Wykonawcy.

- Zapewnienie poboru wody i energii elektrycznej (230 V i 380 V ) poprzez wskazanie punktu przyłączenia wody oraz energii elektrycznej.

- Zapewnienie nadzoru autorskiego.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Powołanie inspektora nadzoru w osobach:

Branża konstrukcyjno-budowlana - ………………………..

Branża instalacyjna - ……………………….

Branża elektryczna - …………………………

- Przedstawiciel Inwestora -  Zamawiającego  - ………………………

§ 6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Realizacja robót zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

- Realizacja robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej,  przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i norm.

- Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca opracuje i przedstawi w ciągu 3 dni od daty zawarcia umowy własny szczegółowy plan BiOZ. Przedstawiony plan organizacji robót powinien być pozytywnie zaopiniowany przez właściwe wewnętrzne służby BHP Wykonawcy i będzie określał warunki w jakich Wykonawca powinien wykonywać roboty, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń i wymagań BHP w stosunku do istniejącego stanu zaawansowania robót. Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za sposób realizacji zabezpieczeń i wymagań BHP zastosowanych do wykonywania robót.

- Wykonawca będzie na bieżąco zabezpieczał wszelkie niebezpieczne miejsca. Zabezpieczenia będą wykonane zgodnie z wymaganiami BHP i planem BIOZ w dostosowaniu do istniejących warunków na budowie. Zakres zabezpieczeń obejmuje wszystkie miejsca, w których mogą się znajdować lub przechodzić pracownicy robót jak i osoby trzecie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszyscy jego pracownicy byli właściwie przeszkoleni pod względem BHP i posiadali aktualne badania lekarskie niezbędne do wykonywania robót. Wszystkie odpowiednie dokumenty będą przechowywane na terenie budowy przez kierownika budowy zgodnie z przepisami.

- Wszyscy pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów i wymagań BHP przez cały czas przebywania na terenie budowy, w szczególności muszą nosić kaski ochronne BHP oraz odpowiednio oznakowaną odzież roboczą. Na terenie budowy obowiązuje także całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nie wywiązywania się pracowników z w/w obowiązków Zamawiający ma prawo do wstrzymania prac z winy Wykonawcy,  a Wykonawca  ma obowiązek usunięcia pracownika z terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego przy pracach budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, ze szczególnym uwzględnieniem prac niebezpiecznych pożarowo.

- Prowadzenie Dziennika Budowy.

- Prowadzenie książki obmiarów.

- Zastosowanie materiałów spełniających wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane.

- Dostarczenie Zamawiającemu certyfikatów na wbudowane materiały, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz świadectwa: certyfikaty wydane przez jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualna datą ważności i identyfikującą producenta i typ wyroby) lub deklaracje zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej w przypadku wyrobów medycznych.

- Wykonywanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności przez Zamawiającego, w sposób jak najmniej ograniczający pracę czynnych oddziałów, a  czas robót  powodujący zakłócenia w hospitalizacji pacjentów będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym.

- Powołanie kierownika budowy w osobie: ……………………..

- Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi prawem uprawnieniami.

- kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych: ………………..;

- kierownik robót instalacyjnych: ………………..;

- kierownik robót elektrycznych: ………………...

- Zatrudnienie pracowników do robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza z zakresu przepisów o zatrudnieniu oraz ubezpieczeniu społecznym.

- Opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu planu gospodarki odpadami.

- Składowanie materiałów i urządzeń nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwanie wszelkich odpadów oraz śmieci z terenu robót, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w szczególności odpadów budowlanych.

- Dostarczenie i zamontowanie na własny koszt urządzeń medycznych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy w terminie obowiązywania umowy.

- Zorganizowanie na własny koszt zaplecza socjalno–technicznego na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Utrzymanie terenu robót i zaplecza w należytym porządku w trakcie realizacji robót oraz uporządkowanie go po zakończeniu prac w terminie nie dłuższym niż  5 dni od daty zakończenia prac.

- Przygotowanie odpowiednich dokumentów do dokonywania odbiorów robót przez Zamawiającego.

- Dostarczenie Zamawiającemu wraz z fakturami stosownych dokumentów dotyczących zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji robót.

- Informowanie z 2  dniowym wyprzedzeniem o udostępnieniu kolejnego frontu robót.

- Inne obowiązki szczegółowo określone w STWiOR.

- Udział w naradach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

§ 7

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie budowy od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu umowy się posługuje.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy pełnego ubezpieczenia kontraktowego przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk, na kwotę równą, co najmniej 1/5 wartości przedmiotu umowy określonego w  § 3  ust. 1 na okres od daty rozpoczęcia robót do dnia odbioru końcowego. Umowa tj. polisa ubezpieczenia będzie dostarczona przez Wykonawcę Zamawiającemu w uwierzytelnionej kserokopii w dniu przekazania terenu budowy.

- Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie      polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

- Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego.

§ 8

ZATRUDNIENIE PODWYKONAWCÓW

- W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z Podwykonawcą zgodnie z art. 647' Kodeksu Cywilnego.

- Wykonanie robót przez Podwykonawcę, może odbywać się za zgodą Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 647' Kodeksu Cywilnego.

§ 9

ODBIORY

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór częściowy,

3) odbiór końcowy,

4) odbiór po okresie rękojmi,

5) odbiór ostateczny.

- Terminy rozpoczęcia odbiorów:

a) dla robót zanikających i podlegających zakryciu – 1 dzień roboczy,

b) dla odbiorów częściowych – do 2 dni roboczych,

c) dla odbioru końcowego – do 7 dni roboczych.

- Zgłaszanie do odbioru częściowego, końcowego oraz do odbioru po okresie rękojmi i odbioru ostatecznego powinno mieć formę pisemnego powiadomienia Zamawiającego na adres jego siedziby oraz wpisu do  dziennika budowy.

- Odbiory częściowe elementów robót stanowią potwierdzenie ilości i jakości ich wykonania dla celów fakturowania. Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych w toku czynności odbiorowych. Protokół podpisywany jest przez Wykonawcę  i Zamawiającego. Odbiór częściowy nie zwalnia Wykonawcy z zabezpieczenia przekazanych robót do czasu odbioru końcowego.

- Odbiory częściowe i odbiory robót zanikających i podlegających zakryciu dokonywane będą przez inspektorów nadzoru Zamawiającego i przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu przewidzianego umową zakresu robót, na podstawie protokołu spisanego przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy (Komisję Odbiorową). Protokół zawiera decyzję Zamawiającego co do przyjęcia, przyjęcia warunkowego lub odmowy przyjęcia robót oraz podpisy uczestniczących w odbiorze.

- Przed zgłoszeniem odbioru Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidzianych w przepisach prawa lub niniejszej umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów.

- Zakończenie robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń Wykonawca stwierdzi wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego zgodności wpisu ze stanem faktycznym lub brak ustosunkowania się przez niego do wpisu w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpisu, oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru.

- Data dokonania wpisu o gotowości do odbioru końcowego będzie datą zakończenia robót, jeżeli wpis do dziennika budowy zostanie potwierdzony przez Zamawiającego lub nie będzie ustosunkowania się do wpisu w terminie 7 dni od daty jego dokonania.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania, zastosowania niezgodnego z umową materiału lub nie przeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, a także braku dokumentacji, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i ustalić nowy termin przystąpienia do odbioru.

- W przypadku nie przystąpienia Zamawiającego do czynności odbioru, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca upoważniony jest do wyznaczenia dodatkowego terminu rozpoczęcia odbioru z zagrożeniem dokonania odbioru przez powołaną przez niego komisję, przy zachowaniu obowiązku pisemnego powiadomienia Zamawiającego o nowym terminie odbioru.

- Przed rozpoczęciem odbioru końcowego i do odbioru każdego etapu określonego w ust.1 § 2 niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu :

  - trzy egzemplarze dokumentacji powykonawczej z wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi  przez kierownika budowy oraz w postaci elektronicznej na płycie CD,

  - dziennik budowy,

  - księgi obmiarów,

  - protokoły odbioru technicznego i zaświadczeń z przeprowadzonych przez  Wykonawcę prób, sprawdzeń i uruchomienia instalacji i urządzeń,

  - atesty i dopuszczenia  na zastosowane materiały i wbudowane urządzenia, certyfikaty odporności ogniowej materiałów,

  - karty gwarancyjne sprzętu, warunki i instrukcje użytkowania, konserwacji i naprawy z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób dokonujących tych czynności wraz z harmonogramem wszystkich niezbędnych czynności konserwacji i napraw, dokument określający zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym w przypadku urządzeń medycznych, paszport techniczny sprzętu medycznego,

  - kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i urzędom zewnętrznym, wszystkie protokoły odbioru jakie Wykonawca uzyskał,

  - kopie dokumentów potwierdzających dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych odbiorów całości lub części robót przez służby zewnętrzne (wymagane do otrzymania pozwolenia na użytkowanie).

- Zestawienie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 12 musi być wykonane estetycznie w twardej oprawie, powinno posiadać spis treści, w sposób jednoznaczny i czytelny oznaczony każdy załącznik. Kopie dokumentów muszą być autoryzowane przez kierownika budowy Wykonawcy. Wykonawca do każdego opracowania jw. dołączy oświadczenie o kompletności przekazanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

- Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

- Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady lub braki:

- nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,

- nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może dokonać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia,

- nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie - Zamawiający może żądać ich ponownego wykonania lub może odstąpić od umowy.

- W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o których mowa w ust. 11, nowy termin zgłoszenia gotowości do odbioru ustala się zgodnie z postanowieniami ust.  2, 3 i 4 niniejszego paragrafu, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

§ 10

RĘKOJMIA, GWARANCJA I SEWIS

1. Wykonawca udziela:

a) …………* miesięcznej gwarancji na wykonaną robotę budowlaną od dnia odbioru

końcowego i przejęcia przedmiotu umowy do użytkowania.

b) 36 miesięcznej rękojmi, licząc od dnia zakończenia przez Zamawiającego czynności

odbioru końcowego i przejęcia przedmiotu umowy do użytkowania.

2. Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego, najpóźniej w ciągu 7 dni, powiadomienia o ujawnionych w okresie rękojmi usterkach i wadach oraz powołanie komisji do określenia sposobu i terminu usunięcia wad i usterek.  Istnienie wady jak również jej usunięcie  zostanie stwierdzone  przez Strony protokolarnie. Rękojmia zostaje przedłużona o okres pomiędzy powiadomieniem o wystąpieniu wad, a ich usunięciem.

3. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich ujawnionych wad i usterek na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje żądania usunięcia wad w przewidzianym terminie, to Zamawiający może wówczas zlecić ich usunięcie na koszt Wykonawcy innemu Wykonawcy.

4. W przypadku wad ukrytych, stwierdzonych przez Zamawiającego i uznanych przez   Wykonawcę,  obowiązują postanowienia Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca udziela  ….. miesięcznej gwarancji na sprzęt medyczny licząc od dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu.

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego urządzenia, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych.

7. Gwarancja biegnie od daty odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonej protokołem zdawczo - odbiorczym.

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalność celnych związanych z ewentualną wymianą wadliwego przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do Zamawiającego lub z importem części zamiennych bez udziału Zamawiającego.

9. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe w przedmiocie umowy, stwierdzone u Zamawiającego po rozpakowaniu sprzętu na podstawie złożonej oferty.

10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu spowodowane nie przestrzeganiem przez pracowników Zamawiającego instrukcji użytkowania sprzętu.

11. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu nieograniczony dostęp możliwości zgłaszania awarii: telefonicznie, faxem bądź pocztą elektroniczną przez 24 godziny, w okresie gwarancji i serwisie pogwarancyjnym.

12. Wykonawca zobowiązany jest - w celu naprawy gwarancyjnej sprzętu - do reakcji serwisu do 48 godzin, licząc od chwili zlecenia telefonicznego, faxu lub e-mailem.

13. Wykonawca ma obowiązek naprawy uszkodzonego sprzętu w ciągu maksymalnie 5 dni od daty zgłoszenia awarii telefonicznie, faxem lub e-mailem.

16. Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas trwania naprawy.

17. Trzy naprawy tego samego elementu, podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje wymianę tego elementu, podzespołu na wolny od wad lub jeżeli wymiana elementu, podzespołu na nowy wolny od wad jest niemożliwa wymianę całego sprzętu na pełnowartościowy.

18. Zgodnie z zaleceniami producenta Wykonawca prowadzi w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne, konserwacyjne i naprawy sprzętu:

- o terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego konserwacji i napraw Wykonawca

powiadomi pisemnie personel obsługi sprzętu,

-	przeprowadzenie przeglądu technicznego, konserwacji, napraw Wykonawca potwierdzi

stosownie protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.

19.  Naprawy odbywają się z uwzględnieniem transportu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

20.  Celem wykonania usługi serwisowej personel Wykonawcy uzyska niczym nieograniczony dostęp do sprzętu w godzinach pracy Zamawiającego.

21. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego w ostatnim dniu upływu gwarancji poszczególnych elementów, podzespołów sprzętu. Przeprowadzenie przeglądu technicznego elementów, podzespołów i całego sprzętu Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.

22. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o spowodowanie przeprowadzenia ekspertyzy.

23. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

24. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu min. 10 letni dostęp do części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego.

25. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczy: .................... .

§ 11

KARY

1.  Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w § 2 umowy terminie zakończenia prac, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3, ust. 1, tj. ……………. zł. brutto, za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1  tj. ……………… zł. brutto;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – w wysokości 0,02 % od wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1  tj. …………. zł brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

d) w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy brutto, określonego w § 3, ust. 1, tj. ……………. zł. brutto za każdy dzień zwłoki w wymianie całego sprzętu lub podzespołu na pełnowartościowy w razie zaistnienia okoliczności o których mowa § 10.

e) w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy brutto, określonego w § 3, ust. 1, tj. ……………. zł. brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu napraw gwarancyjnych, przeglądów technicznych i konserwacji w okresie gwarancyjnym.

f)  w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy brutto, określonego w § 3, ust. 1, tj. ……………. zł. brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji liczony od dnia wyznaczenia na usuniecie usterek.

2. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną:

- za zwłokę w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy terenu budowy w stosunku do terminu określonego w § 2, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 ,tj. ……………… zł. brutto za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1   tj. ………….. zł. brutto.

c) w przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą należności, którymi obciążył go Wykonawca zgodnie z umową, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

3. W przypadku, jeżeli zachodzą łącznie przesłanki naliczenia przez Zamawiającego kary umownej za zwłokę oraz kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy, kary te nalicza się niezależnie od siebie, z tym, że karę umowną za zwłokę nalicza się do dnia odstąpienia od umowy.

4. Kary umowne naliczone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

5. W przypadku, jeżeli kwota kary umownej nie pokrywa poniesionej przez stronę szkody, strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej.

6.  W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, które nie są objęte karami umownymi, strony ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

7. Za naruszenie zobowiązania określonego w §4 ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wartości sprzedanej wierzytelności.

§ 12

ROBOTY DODATKOWE, ROZWIĄZANIA ZAMIENNE

- W przypadku, gdy zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych, które nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ i nie były ujęte w zestawieniu planowanych prac (przedmiarach robót), na tą okoliczność zostanie sporządzony przez obie strony protokół zawierający zakres rzeczowy i składniki cenotwórcze, będący podstawą sporządzenia aneksu dotyczącego zmiany umowy.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza dokonanie korzystnych dla Zamawiającego zmian technologii, materiałów lub sposobu wykonania elementów robót. Zmiany takie mogą być dokonane po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku złożonego przez Wykonawcę. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o planowanym rozwiązaniu zamiennym na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem robót, których to rozwiązanie dotyczy.

- Wniosek opisany w ust. 2 wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Zamawiający zajmie stanowisko co do przedstawionych propozycji w terminie do 5 dni od otrzymania pisma w tej sprawie. W przypadku braku akceptacji dla przedstawionych propozycji Zamawiający może wskazać Wykonawcy rodzaj materiału lub urządzenia oraz jego dostawcę.

- Zastosowanie rozwiązań zamiennych nie może wpłynąć na jakość wykonywanych prac i terminy zakończenia umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów i technologii, jak również nie spełniających wymogów Polskich Norm, obowiązujących przepisów lub niezgodnych z niniejszą umową.

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

- wydany zostanie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie podjął ich 
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego przez okres 5 dni roboczych od daty dodatkowego wezwania;

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizacje robót i nie realizuje ich przez okres 7 dni roboczych;

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn realizuje roboty z opóźnieniem w stosunku do zakresu przewidzianego do wykonania w Szczegółowym Harmonogramie Robót;

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, projektem oraz przynależną dokumentacją techniczną, przepisami lub też rażąco, lub uporczywie nie wykonuje swoich pozostałych zobowiązań umownych,

- Wykonawca nie wykonał robót w terminie umownym,

- zachodzi przypadek określony w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

- Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym i opuszczenia terenu budowy  a Zamawiający przejmie teren budowy pod swój dozór.

- Wykonawca na swój koszt zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez kierownika budowy i sporządzi na dzień odstąpienia inwentaryzację wykonanych robót.

- Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi wykaz  i usunie z terenu budowy materiały, urządzenia i narzędzia oraz odpady powstałe w trakcie wykonywania robót.

- W każdym przypadku odstąpienia od umowy, niezależnie od kar umownych, strony zobowiązane są dokonać rozliczenia na następujących zasadach:

  - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Zamawiającego.

- Na podstawie dokonanej i potwierdzonej inwentaryzacji strony sporządzają protokół obejmujący wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiący podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.

§ 14

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy  przed jej podpisaniem.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania robót w formie ………………….

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wystawione na kwotę  wynoszącą 5 %  całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego  w § 3 ust.1, tj.: ………….. zł.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, będzie ważne do daty min. 30 dni późniejszej od daty planowanego terminu zakończenia robót. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pozostawiona na okres rękojmi za wady będzie ważna do daty 15 dni późniejszej od daty upływu udzielonego okresu rękojmi

4. Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia należytego wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem bezusterkowego odbioru końcowego.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i sporządzeniu ostatecznego protokołu.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, część konieczna do pozostawienia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi musi zostać uaktualniona. Pozostałe sposoby zabezpieczenia wygasają automatycznie wraz z wygaśnięciem zabezpieczonej wierzytelności lub z upływem z góry określonego terminu.

§ 15

Zmiany postanowień umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Wprowadzone zmiany mogą dotyczyć umówionego terminu wykonania zamówienia:

a) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

b) z powodu wystąpienia dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy,

- działania siły wyższej, zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, brak możliwości dojazdu do obiektu,

- z powodu opóźnienia przez Zamawiającego przekazania terenu budowy w terminach określonych w §5 ust.1,

- okoliczności, których nie można było przewidzieć.

3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów, Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.

4. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego w szczególności:

a) wstrzymanie robót przez zamawiającego z przyczyn nie dotyczących Wykonawcy,

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

c) przekazanie placu budowy z opóźnieniem.

d) przyczyn zależnych od Zamawiającego np. opóźnienie w przekazaniu frontu robót, czasowe przerwanie prac z uwagi na konieczność koordynacji robót z innymi zadaniami inwestycyjnymi prowadzonymi w obiekcie przy ul. Zegadłowicza 3;

e) zmiany będące następstwem działania organów administracji tj.: przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego i wykonawcy skutkujące niemożliwością uzyskania stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. – mogą spowodować, że termin wykonania umowy ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak jak o okres trwania tych okoliczności. Ciężar udowodnienia faktu w takim układzie spoczywa na wykonawcy przedmiotowego zamówienia.

5. Zmiany osobowe:

5.1.Zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także w SIWZ. Wykonawca może dokonać zmiany osób przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią zgodą zamawiającego w przypadkach:

a) zdarzeń losowych osób,

b) nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy,

c) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

5.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany inspektora nadzoru w trakcie realizacji zadania, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub z przyczyn losowych.

6. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia w następujących przypadkach:

a)  wystąpienia robót dodatkowych i rozwiązań zamiennych o których mowa w §12,

b) zmniejszenia bądź zwiększenia ilości robót wynikających z rzeczywistych obmiarów, które spowodują zmianę wartości umowy,

c) zmiany technologii robót, która spowoduje zmianę ceny, a cena ta będzie korzystna dla Zamawiającego.

d) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

7.  Wszelkie zmiany z wyłączeniem §3 ust.6 i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych

8.  Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.

§ 16

Postanowienia ogólne

1. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, były rozwiązywane ugodowo.

W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami odnośnie wykonania niniejszej Umowy będzie kierowana na adres siedziby każdej z niżej podpisanych Stron ze skutkiem doręczenia pod warunkiem, że była przesłana lub doręczona za dowodem doręczenia.

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego..

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwie dla  Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający: 								Wykonawca:

Załącznik do umowy:

- Kosztorysy ofertowe

- Wykaz urządzeń

Integralną część umowy stanowi:

- SIWZ

- oferta wykonawcy

Załącznik nr 4

ZZP-2200-/11

………………………………………

(pieczęć firmowa )

# WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT  W OKRESIE OSTATNICH  5 LAT

# (przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale V pkt 3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia

| Nazwa i adres obiektu oraz nazwa i adres wykonawcy przedmiotowych robót budowlanych | Opis wykonanych robót wraz z ich zakresem | Wartość zamówienia brutto (PLN) | Termin realizacji ( podać miesiąc i rok ) | Nazwa i adres zamawiającego na rzecz którego zostało wykonane zamówienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpoczęcie | zakończenie |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Uwaga:

przedstawić wykaz wykonanych robót przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat  przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  odpowiadające swoim rodzajem i  wartością przedmiotowi zamówienia – co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 3 500 000,00zł brutto.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, iż zamówienia (wszystkie) zostały wykonane należycie (brak takiego dokumentu spowoduje, iż zamówienie zostanie uznane za niezrealizowane), potwierdzone np. referencjami.

Załącznik nr 5 do SIWZ

ZZP-2200-/11

………………………………………

(pieczęć firmowa )

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (KADRA KIEROWNICZA)

Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca spełniających wymagania określone w rozdziale V pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

| Rodzaj specjalności | Imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić poszczególne funkcje wraz z informacją czy osoba jest pracownikiem wykonawcy* | Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności | Numer uprawnień, data ich wydania, zakres uprawnień, nazwa organu, który je wydał |
| --- | --- | --- | --- |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 8  do SIWZ    ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

LAMPA BEZCIENIOWA ŚCIENNA – 2SZT

(SYMBOL W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: E21a)

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ/model lampy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2011 | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1 | Lampa zabiegowa ścienna, wykonana w technologii LED | Tak |  |
| 2 | Natężenie oświetlenia w odległości 1m > 40000 lux | Tak/podać |  |
| 3 | Średnica pola roboczego w odległości 1m 25cm +/- 5cm | Tak/podać |  |
| 4 | Wskaźnik wierności oddawania barw: Ra minimum 95% | Tak/podać |  |
| 5 | Znikoma emisja ciepła (całkowity udział promieniowania podczerwonego mniej niż 0,01% | Tak/podać |  |
| 6 | Temperatura barwy światła 4500 K | Tak |  |
| 7 | Napięcie zasilania: 230V | Tak |  |

NEGATOSKOP ŚCIENNY DWUKLATKOWY Z PODŚWIETLACZEM – 2SZT

(SYMBOL W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: R70a)

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/ | Nazwa i typ/model negatoskopu | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2011 | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1 | Negatoskop dwuklapkowy ścienny w obudowie higienicznej, malowany proszkowo | Tak |  |
| 2 | Emituje światło dzienne o temp. barwowej 6500ºK | Tak |  |
| 3 | Luminancja ekranu: 4200cd/m2 +/-25% | Tak/podać |  |
| 4 | Regulacja luminancji | Tak |  |
| 5 | Wymiary ekranu: 72x43cm | Tak |  |
| 6 | Ilość klatek:2 | Tak |  |
| 7 | Klasa ochronności: I | Tak |  |
| 8 | Napięcie zasilania: 230V, moc 150W | Tak |  |

MYJKA DEZYNFEKTOR – 2SZT

(SYMBOL W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: S20a)

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/ | Nazwa i typ/model myjki | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2011 | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1 | Myjka dezynfektor do mycia i dezynfekcji narzędzi i wyposażenia na oddziałach szpitalnych | Tak |  |
| 2 | Komora ze stali nierdzewnej o pojemności umożliwiającej wsad: 1 basen okrągły + 3 kaczki, 1 basen plastikowy podłużny + 1 kaczka, 3 kaczki, 2 butle do ssaków, wiaderko, miska o średnicy do Ø400 mm, etc., podłączenie kanalizacyjne Ø110 mm | Tak |  |
| 3 | Napięcie zasilania: 230/400V, 50 Hz, 16AV, moc 3000W | Tak |  |

PANEL PRZYŁÓŻKOWY - 38KPL

(SYMBOL W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: E40a)

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ/model - panel przyłóżkowy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2011 | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1 | Wymagania techniczne na jedno stanowisko: gniazda gazów medycznych umieszczone na froncie panela ,standard AGA- tlen szt2, próżnia szt2, powietrze 2szt. szyna medyczna 400mm szt 2, oświetlenie ogólne 1x28W, oświetlenie miejscowe 1x8W, gniazda ekwipotencjalne -Jack Bush szt4 | Tak/podać |  |
| 2 | Napięcie zasilania: 230V, moc 60W | Tak |  |

Szczegółowe warunki dotyczące gwarancji określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ

W kolumnie „Oferowane parametry” należy wpisać „TAK”, brak wypełnienia lub wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymaganych warunków. W miejscach oznaczonych napisem „podać” należy wpisać wartość oferowanego parametru.

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie ww. warunki.

Oświadczam, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest fabrycznie nowe, kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)